Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет	 компьютерных систем и сетей

Кафедра 	программного обеспечения информационных технологий

|  | К защите допустить: |
| --- | --- |
|  | Заведующий кафедрой ПОИТ |
|  | ____________ О. Голда |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

дипломного проекта

на тему

СИСТЕМА АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ASP.NET CORE И REACT

БГУИР ДП 1-40 01 01 105 ПЗ

| Студент |  | Д. В. Гатальский |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  | А. Г. Хмелев |
| Консультанты: |  |  |
| от кафедры ПОИТ |  | А. Г. Хмелев |
| по экономическому разделу |  | А. А. Горюшкин |
| Нормоконтролёр |  | С. В. Болтак |
| Рецензент |  |  |

Минск 2026

6 Технико-экономическое обоснование

разработки СИСТЕМЫ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ РАСХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ASP.NET CORE И REACT.

6.1 Описание функций, назначения и потенциальных пользователей

программного средства

Описанное в пояснительной записке и разработанное программное средство, в соответствии с установленными требованиями к нему, предназначено для учёта персональных доходов и расходов, анализа финансовых операций, контроля бюджета и повышения эффективности управления личными финансами пользователя.

Полученное веб-приложение предоставляет доступ нижеперечисленному функционалу:

регистрация и авторизация пользователя;

управление личным кабинетом;

создание, редактирование и удаление счетов;

ведение нескольких счетов с указанием валюты и финансовой цели;

добавление, редактирование и удаление финансовых операций;

разделение операций на доходы и расходы;

создание, изменение и удаление категорий финансовых операций;

просмотр истории транзакций;

фильтрация и поиск транзакций по различным параметрам;

установка лимитов расходов по категориям;

контроль превышения бюджета и отображение уведомлений;

формирование аналитических отчётов;

визуализация структуры доходов и расходов;

отображение статистики по категориям, счетам и периодам;

использование расширенной аналитики для пользователей с премиум-подпиской;

прогнозирование доходов и расходов;

экспорт отчётов;

анализ регулярных платежей и подписок;

загрузка изображения чека и распознавание данных с автоматическим созданием транзакций;

Потенциальными пользователями данного программного средства являются частные лица, заинтересованные в повышении финансовой дисциплины, контроле расходов, планировании бюджета и достижении финансовых целей. Также приложение может быть полезно пользователям, ведущим учёт расходов семьи или небольших личных проектов.

Основными преимуществами данного веб-приложения перед аналогами, являются:

возможность централизованного учёта всех доходов и расходов пользователя в одном интерфейсе;

наличие инструментов бюджетирования и контроля лимитов расходов;

расширенные аналитические возможности и визуализация финансовых данных;

поддержка нескольких счетов и пользовательских категорий;

наличие премиум-функций, включающих прогнозирование, экспорт отчётов, анализ подписок и распознавание чеков;

кроссплатформенный доступ через веб-браузер без привязки к конкретному устройству.

Разработка программного средства была осуществлена с использованием технологий ASP.NET Core для серверной части и React для клиентской части, что обеспечивает гибкость, масштабируемость и удобство дальнейшего сопровождения системы.

Ожидаемыми результатами внедрения и использования программного средства являются сокращение времени на ведение личного бюджета, повышение точности учёта расходов, улучшение контроля за финансовыми потоками и повышение качества принимаемых пользователем финансовых решений.

6.2 Расчет затрат на разработку программного средства

Расчет основной заработной платы участников команды осуществляется по формуле

|  | Зо = Кпрi = 1nЗч.iti, | (6.1) |
| --- | --- | --- |

где n – количество исполнителей, занятых разработкой программного средства;

Кпр – коэффициент, учитывающий процент премий (Кпр = 1,2);

Зч.i – часовая заработная плата i-го исполнителя, р.;

ti – трудоемкость работ, выполняемых i-м исполнителем, ч.

Часовая заработная плата определяется путем деления месячной заработной платы исполнителя на количество рабочих часов в месяце, принятое при расчетах равным 168 ч. Коэффициент Кпр, учитывающий процент премий, был принят равным 1,2, что соответствует 20% премии от размера основной заработной платы.

Расчет затрат на основную заработную плату приведен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Расчет затрат на основную заработную плату разработчиков

| Наименование должности разработчика | Вид выполняемой работы | Месячная заработная плата, р. | Часовая заработная плата, р. | Трудоемкость работ, ч | Сумма, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Инженер-программист | Проектирование архитектуры, разработка логики системы | 2900 | 17,26 | 200 | 3452,00 |
| 2. Программист | Разработка компонентов и интерфейса системы | 2400 | 14,29 | 180 | 2572,20 |
| 3. Специалист по тестированию ПО | Тестирование программного средства и компонентов | 1800 | 10,70 | 40 | 428,00 |
| 4. Дизайнер | Разработка дизайна | 2000 | 11,90 | 24 | 285,60 |
| Итого |  |  |  |  | 6737,80 |
| Премия (20%) |  |  |  |  | 1347,56 |
| Всего основная заработная плата |  |  |  |  | 8085,36 |

Дополнительная заработная плата включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде (оплата трудовых отпусков, выполнение государственных обязанностей и др.), и рассчитывается по формуле

|  | Зд = Зо ∙ Нд100, | (6.2) |
| --- | --- | --- |

где     Зо – затраты на основную заработную плату, р.;

Нд – норматив дополнительной заработной платы (Нд = 15%).

Подставляем в (6.2) значение затрат на основную заработную плату Зо, вычисленное в таблице 6.1, и норматив дополнительной заработной платы, принятый для расчетов равным 15%, и вычисляем затраты на дополнительную заработную плату разработчиков

Зд =  8085,36 ∙ 15100 = 1212,80 р.

Отчисления на социальные нужды (в фонд социальной защиты населения и на обязательное страхование) определяются в соответствии с действующими законодательными актами по формуле

|  | Рсоц = (Зо + Зд) ∙ Нсоц100, | (6.3) |
| --- | --- | --- |

где     Нсоц – норматив отчислений от фонда оплаты труда (Нсоц = 34,6%).

Подставляем в (6.3) значения затрат на основную Зо и дополнительную Зд заработные платы разработчиков и норматив отчислений на социальные нужды Нсоц, равный 34,6%

Рсоц = (8085,36 + 1212,80) ∙ 34,6100 = 3217,16 р.

Прочие затраты включаются в себестоимость разработки программного средства в процентах от затрат на основную заработную плату разработчиков по формуле

|  | Рпз = Зо ∙ Нпз100, | (6.4) |
| --- | --- | --- |

где     Нпз – норматив прочих затрат (Нпз = 35%).

Подставив в (6.4) значения затрат на основную заработную плату разработчиков Зо и норматив прочих затрат Нпз, принятый для расчетов равным 35%, находим размер прочих затрат на разработку программного средства

Рпз = 8085,36 ∙ 35100 =2829,88 р.

Полная сумма затрат на разработку программного средства находится путем суммирования всех рассчитанных статей затрат, что отражено в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Затраты на разработку программного средства

| Наименование статьи затрат | Значение, р. |
| --- | --- |
| 1. Основная заработная плата разработчиков | 8085,36 |
| 2. Дополнительная заработная плата разработчиков | 1212,80 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 3217,16 |
| 4. Прочие затраты | 2829,88 |
| Общая сумма инвестиций в разработку | 15345,20 |

6.3 Оценка эффекта от использования программного средства

Разрабатываемое программное средство анализа и оптимизации персональных расходов предназначено для автоматизации процессов учёта личных финансов пользователей. Его использование позволяет отслеживать доходы и расходы в реальном времени, управлять несколькими счетами, анализировать структуру затрат и контролировать выполнение финансовых целей, обеспечивая при этом доступ к системе с любого устройства через веб-браузер.

Программное средство ориентировано на широкий круг пользователей, заинтересованных в эффективном управлении личным бюджетом. В отличие от существующих решений, проектируемая система предлагает удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, гибкую настройку финансовых параметров и развитые инструменты аналитики. Это позволяет пользователю получать наглядную информацию о своих финансовых операциях, выявлять неэффективные расходы и принимать обоснованные решения для оптимизации личных финансов.

Цена программного средства рассчитывалась с учетом нескольких факторов:

- необходимость аренды и поддержки отказоустойчивой облачной серверной инфраструктуры для надежного хранения баз данных клиентов и обеспечения бесперебойного доступа 24/7;

- внедрение алгоритмов глубокой аналитики финансовых операций, а также средств визуализации доходов и расходов пользователя;

- выбранной модели монетизации, предусматривающей разделение функционала на базовый и расширенный (премиум), без скрытых платежей за использование основных возможностей системы;

- наличия конкурентных преимуществ, заключающихся в простоте использования приложения, интуитивно понятном интерфейсе и отсутствии необходимости в дополнительном обучении пользователей.

Распространение программного средства предполагается осуществлять по модели подписки, предоставляющей пользователю доступ к расширенному функционалу системы. Базовая версия приложения будет доступна бесплатно и включать основные возможности по учёту доходов и расходов, тогда как премиум-подписка предоставит доступ к расширенной аналитике, прогнозированию финансовых показателей, рекомендациям по оптимизации расходов и другим дополнительным функциям.

Цена подписки на разрабатываемое программное средство определена на основе анализа стоимости аналогичных решений, представленных на рынке систем управления личными финансами. Так, приложение YNAB предлагает подписку стоимостью около 45 р. в месяц [1], сервис Rocket Money — 30 р. в месяц [2], приложение PocketGuard предоставляет подписку стоимостью около 39 р. в месяц [3], а приложение Goodbudget — около 24 р. в месяц [4].

С учётом проведённого анализа, а также с целью обеспечения конкурентоспособности и привлечения широкой аудитории пользователей, цена подписки на разрабатываемое программное средство установлена на более низком уровне и составляет 16,00 р. в месяц или 192,00 р. в год.

По данным аналитических исследований мобильных приложений, средний уровень конверсии пользователей в платящую аудиторию для приложений с моделью подписки составляет от 2 % до 10 % в зависимости от категории и ценовой политики [5]. При этом для финансовых и продуктивных сервисов данный показатель, как правило, находится в верхней части диапазона благодаря высокой практической ценности таких приложений [6].

Например, популярные сервисы управления личными финансами, такие как YNAB и PocketGuard, используют модель подписки и ориентируются на формирование устойчивой базы платящих пользователей за счёт высокой вовлечённости и регулярного использования, что соответствует конверсии на уровне нескольких процентов от общей пользовательской базы [7].

Кроме того, анализ пользовательской базы аналогичных приложений показывает, что подобные сервисы способны привлекать значительное количество пользователей. Так, приложение Rocket Money насчитывает более 10 млн пользователей, что свидетельствует о высоком спросе на решения в области управления личными финансами [8]. В свою очередь, сервис YNAB характеризуется стабильной активной аудиторией (десятки тысяч активных пользователей еженедельно), что подтверждает устойчивый интерес к инструментам планирования бюджета [9].

Вместе с тем ожидаемое количество пользователей разрабатываемой системы на начальном этапе будет ниже, поскольку продукт ориентирован на рынок Республики Беларусь с относительно ограниченной ёмкостью и только выходит на рынок без сформированной пользовательской базы и широкой узнаваемости.

С учётом указанных факторов, при расчёте экономической эффективности предполагается, что начальное количество пользователей системы составит около 8000 чел. При этом ожидается, что от 6 % до 10 % пользователей оформят премиум-подписку. По минимальной оценке, ожидаемое количество платных пользователей составит около 480 чел.

Учитывая относительно невысокие затраты на разработку и сопровождение программного средства, а также использование облачной инфраструктуры, рентабельность продаж оценивается на уровне 35 % (коэффициент 0,35), что свидетельствует о потенциальной экономической эффективности проекта. Прибыль, полученная разработчиком от реализации программного средства на рынке, рассчитывается по формуле

|  | П = (Цотп ∙ N – НДС) ∙ Рпр – Иразр, | (6.5) |
| --- | --- | --- |

где     Цотп – отпускная цена копии (лицензии) программного средства, р.;

N – количество копий (лицензий) программного средства, реализуемое за год, шт.;

НДС – сумма налога на добавленную стоимость, р.;

Рпр – рентабельность продаж копий (лицензий) (Рпр = 0,35).

Иразр – затраты на разработку и реализацию программного средства, р. (Иразр = 15345,20 р.).

Налог на добавленную стоимость определяется по формуле

|  | НДС = Цотп ∙ N ∙ Ндс100 + Ндс , | (6.6) |
| --- | --- | --- |

где     Ндс – ставка налога на добавленную стоимость согласно действующему законодательству (Ндс = 20%).

Подставляя в формулу (6.6) значения, получаем размер налога на добавленную стоимость

НДС = 192∙ 480∙ 20100 + 20 = 15360,00 р.

Подставляя вычисленное значение НДС в формулу (6.5), вычисляем прибыль, полученную разработчиком от реализации программного средства на рынке

П = (192· 480– 15360) · 0,35– 15345,20= 11534,80 р.

Поскольку организация является плательщиком налога на прибыль, чистая прибыль рассчитывается по формуле

|  | Пч = П ·1 – Нп100, | (6.7) |
| --- | --- | --- |

где     Нп – ставка налога на прибыль согласно действующему законодательству (Нп = 20%).

Подставляя в формулу (6.7) ранее рассчитанное значение прибыли, определяем чистую прибыль, полученную разработчиком от реализации программного средства на рынке

Пч = 11534,80·1 – 20100= 9227,84 р.

Для оценки эффективности затрат в разработку программного средства необходимо рассчитать уровень рентабельности затрат по формуле

|  | Ур = ПчИразр · 100. | (6.8) |
| --- | --- | --- |

Подставляя в формулу (6.8) вычисленные ранее значения, получаем уровень рентабельности затрат

Ур = 9227,84 15345,20 · 100 = 60,13%.

В результате технико-экономического обоснования разработки и вывода на рынок системы анализа и оптимизации персональных расходов общая сумма инвестиций в разработку программного средства составила 15 345,20 р. Прирост чистой прибыли организации-разработчика при конкурентной отпускной цене лицензии в 192 р. и объеме продаж 480 копий в год составит 9 227,84 р.

Рентабельность инвестиций в разработку программного средства достигла 60,13%. Исходя из того, что средняя процентная ставка по банковским депозитам составляет 12,27%, а расчетная рентабельность инвестиций уверенно ее превышает, можно сделать вывод, что разработка и реализация данного программного обеспечения на массовом рынке является экономически целесообразной, рентабельной и финансово перспективной для организации-разработчика.

Источники

- YNAB Pricing [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ynab.com/pricing (дата обращения: 22.03.2026).

- Forbes Advisor: Best Budgeting Apps [Электронный ресурс]. – URL: https://www.forbes.com/advisor/banking/best-budgeting-apps/ (дата обращения: 22.03.2026).

- NerdWallet: Best Budget Apps [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nerdwallet.com/finance/learn/best-budget-apps (дата обращения: 22.03.2026).

- Greene Finney Cauley: Budgeting Apps Overview [Электронный ресурс]. – URL: https://www.greenefinneycauley.cpa/resources/blog/top-5-budgeting-apps-to-explore (дата обращения: 22.03.2026).

- RevenueCat. State of Subscription Apps [Электронный ресурс] // ElectroIQ. – 2025. – 8 дек. – URL: https://www.revenuecat.com/state-of-subscription-apps/ (дата обращения: 22.03.2026).

- AppsFlyer. App Monetization Report [Электронный ресурс]. – URL: https://www.appsflyer.com/resources/reports/app-monetization/(дата обращения: 22.03.2026).

- NerdWallet. Best Budgeting Apps [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nerdwallet.com/finance/learn/best-budget-apps (дата обращения: 22.03.2026).

- Rocket Money Review [Электронный ресурс]. – URL: https://moneywise.com/managing-money/budgeting/rocket-money (дата обращения: 22.03.2026).

- Sensor Tower [Электронный ресурс]. – URL: https://sensortower.com/blog/2024-q1-unified-top-5-personal-finance (дата обращения: 22.03.2026).